# ================================================================================DSI – Direction des Systèmes d’Information

# Livret du Stagiaire : Formation PRINCE2® – Gouvernance & Sponsor

## 1. Ouverture et Cadrage Exécutif

Dans l'écosystème complexe d'une Direction des Systèmes d’Information, l'échec d'un projet est rarement imputable à une défaillance purement technique. Il résulte le plus souvent d'une dilution des responsabilités et d'un vide décisionnel au plus haut niveau. Pour un Sponsor ou un membre de COPIL, la réussite exige de rompre avec la posture de simple "observateur" ou de "gestionnaire de ressources" pour endosser celle de décideur stratégique. Diriger un projet DSI selon PRINCE2®, c'est assumer la responsabilité ultime de la valeur créée par l'investissement, en transformant chaque jalon en un acte de gouvernance lucide.

Compétences Exécutives de la session (Objectifs SMART) :

- Garantir la viabilité de l'investissement via la maîtrise du Business Case.

- Sanctionner les orientations stratégiques en exerçant son autorité non délégable.

- Arbitrer avec agilité en s'appuyant sur les seuils de tolérance et le management par exception.

- Maîtriser la communication de crise par l'exigence de scénarios de décision clairs.

- Actionner immédiatement ces leviers de gouvernance lors du prochain comité de pilotage.

--------------------------------------------------------------------------------

Question d'ouverture : "Quand un projet échoue, qui prend réellement la décision d’arrêter ?"

Espace de réflexion initiale :

[!IMPORTANT] Message Clé PRINCE2 : "PRINCE2 ne sert pas à mieux gérer les projets. Il sert à mieux décider."

--------------------------------------------------------------------------------

Espace "Partage d'expérience et Attentes" Rôle actuel (Sponsor, Utilisateur Principal, Fournisseur) : _______________________________ Une situation projet marquante vécue (succès ou échec critique) :

Transition : Pour restaurer votre pouvoir de décision, il est impératif de clarifier les frontières entre votre autorité stratégique et l'exécution opérationnelle.

--------------------------------------------------------------------------------

## 2. Le Rôle du Sponsor : Responsabilités Stratégiques

Un sponsor passif est le premier facteur de dérive des projets SI. Sans une autorité claire pour trancher les arbitrages budgétaires ou les conflits de priorités, le Chef de Projet se retrouve contraint de prendre des décisions qui dépassent ses prérogatives, menant inévitablement à un désalignement avec la stratégie de la DSI. Votre rôle n'est pas de gérer le "comment" (l'opérationnel), mais de sécuriser le "pourquoi" (la valeur).

Modèle de Gouvernance : Structure de Décision

| Instance | Rôle | Responsabilités Clés |
| --- | --- | --- |
| Sponsor (Exécutif) | Décideur Stratégique | Responsable ultime du Business Case et de la valeur métier. |
| COPIL (Comité de Pilotage) | Instance d'Arbitrage | Valide les étapes, arbitre les ressources et escalade si nécessaire. |
| Chef de Projet | Responsable Opérationnel | Pilote la livraison des produits dans les limites de tolérance. |

Les 4 Piliers de l'Autorité Non Délégable :

- Garant du Business Case : S'assurer que chaque euro investi génère le bénéfice attendu.

- Arbitrage : Trancher les conflits complexes (SI vs Métier) que le Chef de Projet ne peut résoudre.

- Priorisation : Réaligner les objectifs du projet avec les évolutions de la feuille de route DSI.

- Validation : Sanctionner officiellement la fin des étapes et autoriser l'engagement des budgets suivants.

--------------------------------------------------------------------------------

Atelier "Est-ce mon rôle ?" Analysez les situations suivantes et déterminez le niveau d'intervention requis :

| Situation | Rôle Sponsor | Rôle Chef de Projet | Justification Stratégique |
| --- | --- | --- | --- |
| Le budget global doit être augmenté de 15%. | [ ] | [ ] |  |
| Choisir entre deux technologies de base de données. | [ ] | [ ] |  |
| Conflit de ressources critique entre deux projets DSI. | [ ] | [ ] |  |

Transition : Pour ne pas vous épuiser dans le micro-management, vous devez déléguer l'exécution tout en gardant un contrôle strict via des seuils d'alerte prédéfinis.

--------------------------------------------------------------------------------

## 3. Gouvernance et Management par Exception

Le management par exception est l'outil ultime de protection du Sponsor. Plutôt que de subir des rapports d'avancement exhaustifs et stériles, vous fixez des tolérances. Tant que le projet reste dans ces limites, vous déléguez l'autonomie totale au Chef de Projet. Dès qu'un seuil est menacé, l'escalade est obligatoire.

Les 6 Tolérances (Les seuils d'alerte du Sponsor) :

- Coût : Variation budgétaire autorisée (ex: +/- 10% de l'enveloppe d'étape).

- Délai : Marge sur la date de fin de phase ou de mise en production.

- Qualité : Tolérance sur les critères de performance techniques (ex: temps de réponse).

- Périmètre : Flexibilité sur les fonctionnalités livrées (priorisation MoSCoW).

- Risques : Seuil d'exposition maximal (ex: aucun risque "Rouge" non traité).

- Bénéfices : Seuil de rentabilité (ex: si le ROI baisse de plus de 15%, alerte immédiate).

Attentes vis-à-vis du Chef de Projet : Le Sponsor doit exiger une proactivité totale. Le Chef de Projet ne doit pas "constater" le dépassement, mais le "prévoir" pour permettre une décision anticipée.

--------------------------------------------------------------------------------

Jeu de Positionnement : Décider vs Déléguer Notez vos réflexions sur le curseur d'autonomie à accorder selon la maturité de vos équipes :

Transition : Si le management par exception cadre l'exécution, c'est la viabilité continue du Business Case qui sert de boussole permanente à vos décisions.

--------------------------------------------------------------------------------

## 4. Viabilité Continue : Le Business Case comme Outil de Décision

Une gestion responsable ne consiste pas à terminer tous les projets, mais à savoir arrêter ceux qui ne sont plus viables. Le Business Case n'est pas un document administratif de lancement, c'est une porte de décision (Decision Gate) permanente. Un Sponsor doit être capable de détecter les signaux faibles (évolution du marché, obsolescence technique soudaine, désintérêt métier) pour réorienter ou stopper les investissements.

Matrice de Décision Valeur vs Risque

|  | FAIBLE RISQUE | FORT RISQUE |
| --- | --- | --- |
| FORTE VALEUR | CONTINUER (Priorité 1) | AJUSTER (Sécuriser/Piloter) |
| FAIBLE VALEUR | RE-QUESTIONNER (Priorité) | ARRÊTER (Acte de gestion) |

Checklist "Decision Gate" (5 points critiques) :

- [ ] Valeur métier : L'usage attendu est-il toujours une priorité pour l'organisation ?

- [ ] Coûts : L'enveloppe restante est-elle proportionnelle à la valeur résiduelle ?

- [ ] Délais : La date de livraison reste-t-elle compatible avec le marché/métier ?

- [ ] Risques : L'exposition est-elle sous contrôle et acceptable ?

- [ ] Bénéfices : Les gains financiers ou qualitatitfs sont-ils encore atteignables ?

- [ ] Signaux faibles : Y a-t-il des alertes mineures récurrentes sur la motivation des équipes ou la qualité ?

--------------------------------------------------------------------------------

Étude de Cas Fil Rouge : Décision de rupture Face à une dérive majeure sur les bénéfices, quelle est votre argumentation pour un arrêt ou un ajustement ?

Transition : Une décision d'ajustement ou de crise nécessite un format de communication spécifique pour garantir un arbitrage efficace.

--------------------------------------------------------------------------------

## 5. Gestion des Exceptions et COPIL de Crise

En situation de crise, le Sponsor n'a pas besoin de détails techniques, mais d'options stratégiques. Le langage commun SI / Métiers est ici crucial : transformer un incident technique en impact sur la valeur business. Le Chef de Projet doit vous soumettre des scénarios, pas des problèmes.

Structure du Rapport d’Exception (Les 5 impératifs) :

- Cause racine : Identification de l'origine structurelle (ex: dette technique, manque de ressources).

- Impacts chiffrés : Conséquences directes sur les 6 tolérances.

- Scénarios (2-3 options) : Des choix réalistes (ex: augmentation budget vs réduction périmètre).

- Recommandation du CP : L'avis de l'expert terrain pour éclairer votre choix.

- Impact Business Case : Ce que chaque scénario change à la rentabilité finale du projet.

Méthode d'Arbitrage : Le Sponsor évalue les scénarios selon l'alignement stratégique et la préservation des bénéfices, en utilisant le rapport d'exception comme base contractuelle pour la suite.

--------------------------------------------------------------------------------

Espace Jeu de Rôle : Simulation de COPIL de crise Points clés retenus lors de la simulation (Comment avez-vous challengé les scénarios ?) :

Transition : Passer d'une gestion de crise réactive à une gouvernance proactive est votre prochain défi opérationnel.

--------------------------------------------------------------------------------

## 6. Synthèse et Transposition à la Pratique

La gouvernance PRINCE2® n'est pas une contrainte bureaucratique, c'est un accélérateur de décision. Votre efficacité de Sponsor repose sur trois piliers :

- Votre posture de Décideur engagé et responsable.

- Le Business Case comme boussole de viabilité.

- Le Management par exception comme moteur de délégation.

Micro Plan d'Action Immédiat

| Pratique à ARRÊTER | Pratique à RENFORCER | Action CONCRÈTE immédiate |
| --- | --- | --- |
| ex: Valider des jalons sans revoir le Business Case. | ex: Exiger des tolérances chiffrées au CP. | ex: Challenger la valeur du projet X demain. |

--------------------------------------------------------------------------------

### Mes engagements pour le prochain COPIL

(Espace libre pour vos notes de synthèse et décisions futures)

\

--------------------------------------------------------------------------------

Fin du livret de formation – Direction des Systèmes d’Information